ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Администрация Задонского сельского поселения**

**Азовского района Ростовской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

х.Задонский

19.10.2012 г. №

Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой программы «Ресурсо - энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

Задонского сельского поселения на 2013 – 2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Задонское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Ресурсо - энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения на 2013 – 2015 годы»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Задонского сельского поселения Г.А.Подлужного.

Глава Задонского

сельского поселения С.И.Рябов

Подготовила: Е.Н.Жарова

Согласовано: Г.А.Подлужный

Приложение №1

к постановлению

от 19.10. 2012г. №

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**«Ресурсо – энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения**

**на 2013 - 2015 годы»**

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Ресурсо - энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения на 2013 - 2015 годы» в целом разработана в соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации "

Цели программы:

- разработать и реализовать поэтапно, муниципальную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности с конкретными сроками реализации и назначенными ответственными лицами.

- снизить потребление энергоресурсов в течение 5 лет не менее, чем на 15 % от объема потребления 2009 года.

Этапы реализации программы:

2013 - 2015г.г.

Состав программы:

В состав программы входят мероприятия по энергосбережению с учетом специфики деятельности администрации Задонского сельского поселения. Мероприятия должны быть утверждены Главой Задонского сельского поселения и неукоснительно соблюдаться исполнителями. В программу энергосбережения входятвсе планируемые мероприятия на территории Задонского сельского поселения, способствующие экономии и снижению энергетических затрат.

Задонское сельское поселение расположено в юго-западной части Ростовской области. Административный центр находится в хуторе Задонский. Общая площадь Задонского сельского поселения составляет 23,8 тыс.га. В состав Задонского сельского поселения входят 13 населенных пунктов. По статистике  численность жителей Задонского сельского поселения составляет 8259 человек.

Структура системы образования Задонского сельского поселения объединяет 2 средние школы, 2 общеобразовательные школы, 4 начальные школы и 4 детских сада.

Сеть учреждений здравоохранения района включает 6 ФАПов.

В Задонском сельском поселении 7 учреждения культуры. Из них клубных учреждений - 3, библиотек - 3, детских школ искусств –1.

На территории Задонского сельского поселения находится 2110 домов частного сектора, 23 дома являются многоквартирными. В многоквартирных домах выбран непосредственный способ управления.

В Задонском сельском поселении находится одна газовая котельная в х.Победа, которая отапливает три многоквартирных дома, детский сад, среднюю школу, Дом культуры, школу искусств, отделение сбербанка.

Всего водопроводных сетей в Задонскомсельскомпоселении 44,6 км, водонапорных башен – 6 шт., водозаборных скважин – 7 шт.

С 2008года производятся работы по замене водопроводных сетей из средств заложенных в тариф для водоснабжения: 2008год - х.Победа – 1км диаметром 50-100мм на сумму 615тысяч рублей: 2009год -с.Новотроицкое – 0,4км диаметром 100мм на сумму 300тысяч рублей. В 2009 году приобретена водонапорная башня в с.Новотроицкое на сумму 170,0 тыс. руб., в 2011 году – в х.Степнянский на сумму 134,0 тыс. руб.

Одновременно ведется разъяснительная работа с населением по содержанию и обслуживанию жилых домов, которая предусматривает достижения следующих целей:

1. Обеспечение участия домовладельцев в управлении многоквартирными домами путем их непосредственного участия в расходовании средств, поступающих от населения и государства на содержание и ремонт жилищного фонда с применением нового энергосберегающего оборудования;

2. Усиление контроля со стороны населения за объемом и качеством предоставляемых услуг и работ по ремонту и содержанию жилищного фонда, обеспечением надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Источники финансирования программы:

Общий объём финансирования Программы – 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2013 год – 50,0тыс. рублей;

2014 год – 50,0 тыс. рублей;

2015 год – 50,0тыс. рублей.

Источник финансирования – бюджет администрации Задонского сельского поселения

Все мероприятия программы подлежат исполнению в установленные сроки.

Приложение №2

к постановлению

от 19.10. 2012г. №

**План организационных мероприятий по стимулированию энергосбережения**

**и повышению энергетической эффективности на территории Задонского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | № по областному плану | | Название мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| **1. Мероприятия по оснащению потребителей приборами учета энергоресурсов** | | | | | | |
| 1 | 1.1 | | | Обеспечение завершения оснащения зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов местного самоуправления сельских поселений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемых Энергоресурсов и их ввод в эксплуатацию. | Администрация Задонского сельского поселения, руководители учреждений | до 01.01.2013 |
| 2 | 1.2 | | | Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах поселения. | Администрация Задонского сельского поселения, ресурсоснабжающие организации | до 01.01.2013 |
| 3 | | 1.3 | | Оснащение приборами учета Энергоресурсов зданий, строений, сооружений и иных объектов юридических лиц (здание Администрации Задонского сельского поселения, ДК, библиотеки). | Администрация Задонского сельского поселения | до 01.01.2013 |
| **2. Мероприятия по повышению энергетической эффективности товаров, работ и услуг.**  **Введение запрета на оборот товаров, имеющих низкую энергетическую эффективность.** | | | | | | |
| 4 | | | 2.1 | Разработка мер, обеспечивающих недопущение оборота на территории Задонского сельского поселения ламп накаливания, используемых для целей освещения мощностью:  более 75 Вт  более 25 Вт | Администрация Задонского сельского поселения | до 01.01.2013  до 01.01.2014 |
| **3. Разработка типовых решений по модернизации освещения** | | | | | | |
| 5 | | 3.1 | | Выбор объектов для разработки типовых решений по модернизации освещения и апробация на них типовых технологических и экономических решений. | Администрация Задонского сельского поселения | до 01.10.2012 |
|  | | № | | Название мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| **4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в госсекторе** | | | | | | |
| 6 | | 4.1 | | Обеспечение закупки наиболее энергоэффективных товаров для муниципальных нужд. | бюджетные организации и администрация Задонского сельского поселения | постоянно |
| 7 | | 4.2 | | Обеспечение реализации бюджетными организациями и учреждениями требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд. | Администрация Задонского сельского поселения | постоянно |
| 8 | | 4.3 | | Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными организациями и учреждениями Энергоресурсов, исходя из сокращения потребления каждого энергоресурса на 3 % к уровню 2009 года в течение 5 лет, начиная с 01.01.2012 г. | Главные распорядители средств бюджета Задонского сельского поселения | ежегодно при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
| **5. Реализация региональных и муниципальных программ в области**  **энергосбережения и повышения энергетической эффективности** | | | | | | |
| 9 | | 5.1 | | Анализ результативности «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Задонском сельском поселении до 2015 года». | Администрация Задонского сельского поселения | Ежегодно, до 01.04 |

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ**

Источниками финансового обеспечения муниципальной долгосрочной целевой программы «Ресурсо - энергосбережение и повышение энергетической эффективности Задонского сельского поселения на 2013 - 2015 годы» являются средства местного бюджета поселения.

Объем средств, необходимых на реализацию Программы, указан ниже:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **в том числе по годам:** | | |
| **2013** | **2014** | **2015** |
| 1 | Установка приборов учета на приборы уличного освещения | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | **ИТОГО:** | **150,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |