РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2018г.                                                                                              		№144

х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Озеленение территории  Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.» за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения» (в редакции постановления №258 от 10.09.2015),  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 25.12.2017 №72 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Озеленение территории  Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.» за 9 месяцев 2018г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Наконечной М.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

Глава администрации

Задонского сельского поселения				С.И. Рябов

Приложение

к постановлению администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 №144

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Озеленение территории Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.»

за 9 месяцев 2018г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Озеленение территории Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1.1 | Приобретение саженцев, разбивка цветников | Администрация Задонского сельского поселения |  | 13.04.2018 |  | 15,0 | 15,0 | 10,1 | 1 договор на общую сумму 10,1 тыс.рублей |
| 1.2. | Паспортизация зеленых насаждений |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Содержание зеленых насаждений |  | ликвидация сухих деревьев | 09.04.2018 |  | 160,0 | 160,0 | 100,0 | 3 договора на сумму 100,0 тыс.рублей. |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 275,0 | 275,0 | 110,1 | 110,1 |

Глава администрации Задонского сельского поселения				С.И. Рябов