ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______.2016г.                                                                                              		№__

х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения  Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения» (в редакции постановления №258 от 10.09.2015),  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 28.12.2015 №212 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие сетей наружного освещения  Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.» за 1 полугодие 2016г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Наконечной М.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

Глава Задонского сельского поселения				С.И. Рябов

Подготовил:

заведующий сектором экономики					М.И. Наконечная

Согласовано:

Заместитель главы							Н.Ф. Пустовая

специалист 1 категории 						М. К Абрамян

Приложение

к проекту постановления администрации Задонского сельского поселения от ______2016 №___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие сетей наружного освещения  Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.»

за 1 полугодие  2016г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1.1 | Коммунальные расходы на уличное освещение | Администрация Задонского сельского поселения | Ежемесячно оплачивается потребленное количество электроэнергии согласно условиям договора | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1135,0 | 1135,0 | 489,7 | заключен 1 договор на сумму 1135,0 тыс. рублей |
| 1.2 | Обслуживание сетей уличного освещения | Администрация Задонского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 121,7 | 171,7 | 121,7 | заключены 2 договора на сумму 121,7 тыс. рублей |
| 1.3 | Мероприятия по энергосбережению | Администрация Задонского сельского поселения |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Разработка ПСД на строительство новых сетей уличного освещения | Администрация Задонского сельского поселения | заключены 6 договоров на присоединений к электрическим сетям новых светильников (40 шт), планируемых к строительству в х. Победа | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1190,0 | 1109,4 | 4,5 | заключены 6 договоров на сумму 4,5 тыс. рублей |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 2451,7 | 2421,1 | 615,9 | 1261,2 |

Глава Задонского сельского поселения					С.И. Рябов