РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 г. №213 х. Задонский

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения» на 2021 год.

В соответствии с постановлением Администрации Задонского сельского поселения от 23.11.2018 № 151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения» и постановлением Администрации Задонского сельского поселения от 22.10.2018 № 134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения» решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 25.12.2020 № 173 «О бюджете Задонского ельского поселения Азовского района на т2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения» на 2021 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Задонского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию путем размещения на официальном сайте Задонского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Задонского сельского поселения Н.Ф.Пустовая

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

От 30.12.2020 № 213

План

реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2020 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | I. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | | | | | | | |
| 1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Задонского сельского поселения | обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | В течение года | 2647,9 | 0 | 0 | 2647,9 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 2647,9 | 0 | 0 | 2647,9 | 0 |