ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2021 № \_\_ х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 г. №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 г. №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 25.12.2020 №173 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация Задонского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Озеленение территории Задонского сельского поселения» за 1 полугодие 2021 года, согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Подготовила: Е .Н.Жарова

Согласовано: Е.О.Скрыпина

Приложение №1

к проекту постановления администрации Задонского сельского поселения от 09.08.2021г. №\_\_

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Озеленение территории Задонского сельского поселения»

за 1 полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <4> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. «Озеленение территории Задонского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Посадка зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов |  |  | 10,0 | 10,0 | 6,2 | 3,8 не заключены договора |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  содержание зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов |  |  | 340,0 | 340,0 | 0,0 | 340,0 не заключены договора |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.  мероприятия по инвентаризации зеленых насаждений | Администрация Задонского сельского поселения | улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды |  |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 не заключены договора |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **450,0** | **450,0** | **6,2** | **443,8** |