ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____2017г.                                                                                              		№___

х. Задонский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.» за 1 квартал 2017 года

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения» (в редакции постановления №258 от 10.09.2015),  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 23.12.2016 №29 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.»  за 1 квартал 2017г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Наконечной М.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения				С.И. Рябов

Приложение

к проекту постановления администрации Задонского сельского поселения от ____2017 №___

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.»

за 1 квартал 2017г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Задонского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
|  | Подпрограмма 1. Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении | 100,0 | 100,0 | 18,1 | 100,0 |
| 1.1 | Софинансирование расходов по капитальному муниципальных многоквартирных домов | Администрация Задонского сельского поселения | выполняются нормы жилищного законодательства в части муниципальной собственности | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100,0 | 100, | 18,1 | 1 соглашение на сумму 100,0 тыс. рублей |
|  | Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельского поселения | 250,0 | 250,0 | 82,9 |  |
| 2.1. | Техническая эксплуатация систем газораспределения и аварийно-диспетчерское обеспечение | Администрация Задонского сельского поселения | Осуществляется техническое обслуживание газопровода, проходящего в населенных пунктах поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 150,0 | 150,0 | 12,9 | 2 договора на сумму 112,6 тыс. рублей |
| 2.2 | Расходы на ремонт и обслуживание объектов теплоэнергетики | Администрация Задонского сельского поселения |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 100,0 | 100,0 | 70,0 | 1 договор на сумму 70,0 тыс.руб. |
|  | ИТОГО по программе: |  |  |  |  | 350,0 | 350,0 | 101,0 | 282,6 |

Глава Администрации Задонского сельского поселения					С.И. Рябов