ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______2016г.                                                                                              №___

х. Задонский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за 2015 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского  поселения от 04.09.2013 г. №147 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения»,  от 02.10.2013 г. №160 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 04.09.2013 г. №146 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Задонского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Задонского сельского поселения от 25.12.2014 №64 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за  2015г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Наконечной М.И. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

Глава Задонского сельского поселения				С.И. Рябов

Подготовил: заведующий сектором экономики			М.И. Наконечная

Согласовано: Заместитель главы					Н.Ф. Пустовая

специалист 1 категории 						Е.О. Герасимова

Приложение

к проекту постановления администрации Задонского сельского поселения

Отчет

о реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

за 2015г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |
| 1.1 | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Задонского сельского поселения | Работы ведутся по графику | 01.01.2014 | продолжается | 1116,8 | 1016,2 | 1016,2 |
| 1.2 | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация Задонского сельского поселения | Работы выполнены в полном объеме в установленные сроки | 25.05.2015 | 24.07.2015 | 671,0 | 283,3 | 283,3 |
| 1.3 | Разработка технической документации на внутрипоселковые автомобильные дороги | Администрация Задонского сельского поселения | Техническая документация разработана | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 429,8 | 429,7 | 429,7 |
| 1.4 | Погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД на строительство автомобильной дороги х. Зеленый Мыс | Администрация Задонского сельского поселения | Погашена кредиторская задолженность в полном объеме | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 573,0 | 573,0 | 573,0 |
| 1.5 | Строительство автомобильной дороги по ул.Халтурина в х.Зеленый Мыс | Администрация Задонского сельского поселения | объект введен в эксплуатацию | 31.08.2015 | 31.12.2015 | 8143,2 | 7740,7 | 7740,7 |
| 1.6 | Строительный надзор за строительством автомобильной дороги по ул.Халтурина в х.Зеленый Мыс | Администрация Задонского сельского поселения | стройнадзор выполнен в сроки и в полном объеме | 31.08.2015 | 31.12.2015 | 71,9 | 71,9 | 71,9 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 11005,7 | 10114,8 | 10114,8 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год факт | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |
| 1.1 | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | не предусмотрены |  |
| 1.2 | Приобретение и установка дорожных знаков | не предусмотрены |  |
| 1.3 | Разработка технической документации на внутрипоселковые автомобильные дороги | не предусмотрены |  |
| 1.4. | Погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД на строительство автомобильной дороги х. Зеленый Мыс | не предусмотрены |  |
| 1.5. | Строительство автомобильной дороги по ул.Халтурина в х.Зеленый Мыс | не предусмотрены |  |
| 1.6 | Строительный надзор за строительством автомобильной дороги по ул.Халтурина в х.Зеленый Мыс | не предусмотрены |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» |
| 1.1 | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  | нет |
| 1.2 | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация поселения | 2015г. | 2015г. | 2015г. | 2015г. | установить 94 дорожных знака | установлены 94 дорожных знака | нет |
| 1.3 | Разработка технической документации на внутрипоселковые автомобильные дороги | Администрация поселения | 2015г. | 2015г. | 2015г. | 2015г. | разработать 23 паспорта технической документации | разработаны 23 паспорта технической документации | нет |
| 1.4. | Погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД на строительство автомобильной дороги х. Зеленый Мыс | Администрация поселения | 2014г. | 2015г. | 2014г. | 2015г. | погасить задолженность | задолженность отсутствует | нет |
| 1.5 | Строительство автомобильной дороги по ул.Халтурина в х.Зеленый Мыс | Администрация поселения | 31.08.2015 | 31.12.2015 | 31.08.2015 | 07.12.2015 | ввести бъект в эксплуатацию до 31.12.2015 | объект введен в эксплуатацию 07.12.2015 | нет |
| 1.6 | Строительный надзор за строительством автомобильной дороги по ул.Халтурина в х.Зеленый Мыс | Администрация поселения | 31.08.2015 | 31.12.2015 | 31.08.2015 | 07.12.2015 | выполнить стройнадзор в установленные сроки | стройнадзор выполнен 07.12.2015 | нет |

Сведения

об использовании средств бюджета Задонского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Задонского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» | всего | 11005,7 | 10114,8 |
|  |  | бюджет поселения | 2289,5 | 1801,1 |
|  |  | областной бюджет | 573,0 | 573,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 8143,2 | 7740,7 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | всего | 1116,8 | 1016,2 |
|  |  | бюджет поселения | 1116,8 | 1016,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2 | Приобретение и установка дорожных знаков | всего | 671,0 | 283,3 |
|  |  | бюджет поселения | 671,0 | 283,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3 | Разработка технической документации на внутрипоселковые автомобильные дороги | всего | 429,8 | 429,7 |
|  |  | бюджет поселения | 429,8 | 429,7 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4 | Погашение кредиторской задолженности по разработке ПСД на строительство автомобильной дороги х. Зеленый Мыс | всего | 573,0 | 573,0 |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | 573,0 | 573,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 5 | Строительство автомобильной дороги по ул.Халтурина в х.Зеленый Мыс | всего | 8143,2 | 7740,7 |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 8143,2 | 7740,7 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 6 | Строительный надзор за строительством автомобильной дороги по ул.Халтурина в х.Зеленый Мыс | всего | 71,9 | 71,9 |
|  |  | бюджет поселения | 71,9 | 71,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Глава Задонского сельского поселения					С.И. Рябов