ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗАДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2023 г. № х. Задонский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 №151/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 23.10.2018 №151/2 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Задонского сельского поселения», от 22.10.2018 №134/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Задонского сельского поселения», а также решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения от 24.12.2021 № 21 «О бюджете Задонского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции №59 от 26.12.2022), Администрация Задонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования на официальном сайте Администрации Задонского сельского поселения www.zadonskoe.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Задонского сельского поселения С.И. Рябов

Проект вносит главный специалист по вопросам ЖКХ

Приложение

к Постановлению Администрации

Задонского сельского поселения

от 27.02.2023 г. №

Отчет

о реализации муниципальной программы Задонского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» за 2022 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для снижения расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов, а также обеспечение качественных условий проживания граждан на территории поселения в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Задонского сельского поселения от 23.10.2018 г. №158 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результатекоторых проводились: поэтапное снижение количества осветительных приборов со сроком службы более нормативного и неэкономичными источниками света; замена действующих сетей наружного освещения, выработавших срок эксплуатации.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие сетей наружного освещения», предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и реконструкция сетей наружного освещения» выполнено в полном объеме. В течение года были заключены и исполнены договора со специализированной организацией на ремонт сетей наружного освещения.

Основное мероприятие 1.2. «Оплата и обслуживание уличного освещения» выполнено в полном объеме. В течение года были заключены и исполнены договора со специализированной организацией на оплату коммунальных услуг по уличному освещению.

Основное мероприятие 1.3. «Приобретение и установка новых светильников наружного освещения» выполнено в полном объеме. В течение года установлены дополнительные светильники наружного освещения.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы 2022 году, по итогам года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы. В связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году нет необходимости.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 1549,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1549,1 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Задонского сельского поселения «О бюджете Задонского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2022 и 2023 годов» составил 1549,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1549,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1549,1 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1419,88 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет 1419,88 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено один показатель, по которому фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля освещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов» - 85 *%*

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1-1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 3:3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 3:3=1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1419,88 тыс. рублей/1549,1 тыс. рублей=0,92

3.3 Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,92/1=0,92, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1\*0,5+1\*0,3+0,92\*0,2= 0,98, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие сетей наружного освещения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. ремонт и реконструкция сетей наружного освещения | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение комфортными условиями проживания населения Задонского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение энергоресурсов | снижено количество осветительных приборов с истекшим сроком службы | отсутствие заявок на выполнение работ |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 оплата и обслуживание уличного освещения | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | задолженность по оплате коммунальных услуг отсутствует | экономия средств бюджета в следствии установки энергосберегающих ламп |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 приобретение и установка новых светильников наружного освещения | Администрация Задонского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | установлены дополнительные светильники наружного освещения |  |

Приложение №2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» | всего | 1549,1 | 1549,1 | 1419,88 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1549,1 | 1549,1 | 1419,88 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сетей наружного освещения» | всего | 1549,1 | 1549,1 | 1419,88 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1549,1 | 1549,1 | 1419,88 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 ремонт и реконструкция сетей наружного освещения | всего | 500,0 | 500,0 | 484,03 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 484,03 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1. 2 оплата и обслуживание уличного освещения | всего | 1034,1 | 1034,1 | 922,85 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1034,1 | 1034,1 | 922,85 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.3 приобретение и установка новых светильников наружного освещения | всего | 15,0 | 15,0 | 13,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 13,0 |
| внебюджетные источники |  | Х |  |

Приложение №3

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Задонского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. «Доля освещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов» | проценты | 83 | 85 | 92 |  |